## Slide 1: 若手業務報告会：TiNY
［一生技］（生推企）チャンタパラー タンチャノック
［一生技］（生推企）パートンタナサーン チャンヤ
Notes: 挨拶：
部課
名前
課題

## Slide 2: TiNYとは
PLYのMap傾向でClusteringをして課題出しを行う
Notes: TiNYプロージェクトとは
（前説明してもらった言葉）加速するのため、サポートシステム

## Slide 3: TiNY開発プロジェクト体制
ユーザー
(PI一)水上(E)
(PI一)西尾(S)
(PI二)柴田(S)
(生推企)江口(CS)
PJL
(生推企)真嶋(E)
PMO
‘20/12~
(技術推)有竹(CS)
サポート
(技術推)張(S)
リーダー
‘21/3~
システム開発
(生推企)チャンヤ(E)
エンジニア
‘21/4~
(生推企)タンチャノック(E)
エンジニア
‘21/4~
エンジン開発
(生推企)有村(E)
リーダー
(生推企)ソン(E)
エンジニア
‘20/12~
YA
YA
YM
(生推企)九津見(S)
サポート
(生推企)河井(CS)
サポート
[一生技]
[二生技]
毎朝ミーティング
全体定例（毎週月曜）

## Slide 4: システム開発
週一回最新データのレポートをWebアプリで表示できるようにする
元々の構造
新しい構造
CSV
処理
HTML
処理
*HTML
DB
フェーズ２：
Webアプリで表示
http://…
フェーズ１：自動で実行
改良
フェーズ１
・データの重複をなくす
・処理の高速化
・人的ミスの低減
フェーズ２
・ユーザ管理
(ログイン機能の追加)
・操作性向上
PLYデータ(6ヵ月分、全PLY工程)
BigReport
BigReport
Notes: 左は
右は
２つフェーズ分ける
１．元のシステムが自動で実行できる
２．OutputはWebUIに変化する
Origin： 毎週BigReportから６が月分のデータをCSVに取得する。
Improvement ： 毎日BigReportから１日分のデータをDBに登録する。
改良： かぶってたデータはなくなりました。
Origin： 人の手で毎回レポートを実行。（入力CSVの準備とか、出力場所設定）
Improvement ： レポートの実行はほとんど機械的に実行。
改良： 早く実行できる、人間ミスが少なる。
Origin： HTMLファイルで処理したデータを表示する。
Improvement ： WebUIでDBのデータを表示する。
改良： Why we need to change to be WebUI
ーログインの機能をできる
社会の人使えないようになります。
WesternDigitalの人達が使えない
ー操作しやすくなること
UserのUsability いい
System

## Slide 5: ガントチャート
 | Q2 2021 |  |  | Q3 2021 |  |  | Q4 2021 |  |  | Q1 2022 |  | 
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
Phase１：DBに変わる |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
技術調査/環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DB構築・スクリプト修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
スクリプト整理(リファクトリング) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
処理の並列化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
バグ修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Phase２：ウェブアプリに変わる |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
技術調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
既存機能の実装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
サーバ納入・データ移行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
新機能の追加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
デプロイ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UIの改良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: フェーズ１：自動で実行
入力はDBに変わって、スクリプトも追加
フェーズ１：自動で実行
Userのため
・早なる
‐ほとんどのスクリプトをパラレルに修正した。
・人の手が減る
‐自動実行できるため、転送スクリプトとかログモジュール
とか、サポートスクリプトを追加した。
開発のため
・データの重複が減る
‐DBから入力できるため、元の処理スクリプトを修正した。
・システムの管理をしやすくなる
‐コードをバージョン管理システムにアップロードした。
‐コードのリファクタリングした。
処理
*HTML
DB
BigReport

## Slide 7: フェーズ２：Webアプリの作成
セキュリティと操作性向上のためWebアプリ化
*HTML
フェーズ２：
ウェブアプリで表示
http://…
  セキュリティー向上
  １．ユーザ管理 ： キオクシア認証サービスにつなぐ
  操作性向上
    １．補足情報の追加 ： 画像ポップアップ/サブページ作成
    ２．不要な情報の低減： フィルター機能の実装 (列・行)
    ３．レポート管理 ： アプリバーの実装
    ４．データの説明 ： ツールチップの実装
Notes: 作ったために何か勉強した
ーTypeScript
ーDocker
TypescriptとかDockerとかのサイトで
初心者の手順を読んで、MapLaboコードの理解をして、
開発しました。
Phrase1 And p 2 the same thing is write sbout how to improve
Mention which one is added from HTML

## Slide 8: フェーズ２：WebUIの作成
旧TiNY(html)にはない機能を追加で実装
6
7
8
1
3
Notes: ２製品を（BiCS6）選択できるよう
５カラムの説明
Login 私たち問題
システム管理問題

## Slide 9: フェーズ２：WebUIの作成
WebUIで表示できるためのフローチャート
URL
データ 処理
(Guvicorn)
データ 転送
(nginx)
環境
１．ウザーから環境にURI Requestを送る
２．環境の中にDBからデータを取得
３．取ったデータをウザーブラウザに送る
４．ブラウザはデータを表示する
Notes: 作ったために何か勉強した
ーTypeScript
ーDocker
TypescriptとかDockerとかのサイトで
初心者の手順を読んで、MapLaboコードの理解をして、
開発しました。
Phrase1 And p 2 the same thing is write sbout how to improve
Mention which one is added from HTML

## Slide 10: まとめ
■できたところ
  ‐ データ処理入力はDBに変わった。
  ‐ レポートVol９までWebUIサバーでを使えてた
■できていないところ
  ‐ 自動で処理終わってから、WebUIのDBにデータを登録
  ‐ WebUIのデータのダウンロードモジュール
■Point to improve
‐ CI/CDにする（テスト、モジュールにする、デバッグ方法、構造）
‐ WebUIの見た目（使いやすくなる）
■難しいこと
‐ 他の人コードの理解できるのは難しかった
‐ WebUIの開発は能力がたりない
‐ MapLaboがない機能は調べる時間が多かった
‐ ウザー的にはどうやって使いやすいのは分からなかった
Notes: 概要 CI/CD (継続的インテグレーション/継続的デリバリー) とは、アプリケーション開発のステージに自動化を取り入れて、顧客にアプリケーションを提供する頻度を高める手法です。
Already talked
TiNY webUi
lack of knowledge about react redux typescript
Have to understand Maplabo for modify Tiny webUI
Learn new React library Material UI V4

## Slide 12: フェーズ２：WebUIの作成
旧TiNY(html)にはない機能を追加で実装
2
1
4
5
3.1
3.2
Notes: Userから依頼があったこと
Ｄｅｐｌｏｙした、
ＰｒｏｘｙProblemがあったことを説明する
解決しました。
旧TiNY(html)にはない機能をMaplaboを参考に実装
4 no need to talk
Maplabo nai kinou setsumei suru
2 page ha Map labo to nakatta node,
Shirabete iremashita
Maplabo nai
ＨＴＭＬ
４、６、７
ＭＡＰＬＡＢＯ
４

## Slide 13: フェーズ２：WebUIの作成
ユーザ要求によりMapLaboにない機能も実装
3
3.1
5
2
3.2
3.3
3.4
1
4
Notes: ２製品を（BiCS6）選択できるよう
５カラムの説明

## Slide 14
Ｂ）ＭａｐｌａｂｏからＴｉＮＹに変わる
Ｍｏｄｕｌｅ ａ）ＵＲＩ ｂ）ＡｐｐＢａｒ ｃ）ＴａｂｌｅＤａｔａ ｄ）Ｆｉｌｔｅｒ e）Ｐａｇｅ２ Ｓｅｍ ｆ）Ｐａｇｅ２ Ｃｈａｒａ Ａｎｄ ｅｔｃ
Ｅａｃｈ Ｍｏｄｕｌｅ
１）計画 ２）Databaseの作成 ３）Backendの修正 ４）Frontendの修正
Ｄｒａｆｔ ただきだい
２．TiNYWebUIの作成
Ａ）Localで開発環境
Ｂ）ＭａｐｌａｂｏからＴｉＮＹに変わる
Ｃ）今のＨＴＭＬのデータを抽出する
Ｄ）サバーでＤｅｐｌｏｙする